# Proyecto 3

## Planificación

**Viernes 19/11/16**

* Realizar algun cambio o ajuste en la Base de Datos si es necesario.
* Diseño de la parte de Usuarios en el administrador.
* Creación del HTML de los Usuarios\_Administrador con el mismo diseño y CSS que el proyecto anterior.

**Lunes 21/11/16**

* Crear repositorio en GitHub y administrarlo (Issues, Milestones, etc)
* Realizar la parte de administración de usuarios (ALTA/BAJA) en PHP con sentencias SQL.
* Realizar un push a GitHub antes de irnos

**Martes 22/11/16**

* Acabar la parte de administración de usuarios (ALTA/BAJA)
* Empezar formulario de reserva con dia y franja horaria (implentarlo al formulario de reserva del proyecto anterior)
* Realizar un push a GitHub antes de irnos

**Miércoles 23/11/16**

* Continuar con el formulario de reserva nuevo.
* Realizar un push a GitHub antes de irnos

**Jueves 24/11/16**

* Acabar el formulario de reserva y, así, la parte obligatoria .
* Empezar con la parte EXTRA (ALTA/BAJA de recursos)
* Realizar un push a GitHub antes de irnos

**Viernes 25/11/16**

* Acabar la parte EXTRA( ALTA/BAJA de reservas)
* Última revisión para observar si el funcionamiento es correcto
* Subir el proyecto finalizado.